多品种小批量的生产计划与排程管理

时间：2020年9月22-23日

地点：北京

培训费用：4380元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；

授课对象：

公司领导、生产负责人、PMC\生管\计划及物控\资材团队、采购团队、制造团队、生产立项项目负责人等管理人员。

课程背景：

- 在当前“少量多批加配套”的市场需求时代，要求生产管理的高度灵活性——即柔性生产！而面临这一环境，很多企业处於“没订单愁（没活干），有订单更愁（做不出来）的状态，淡季更淡、旺季不旺……”而造成这些状态大多数原因在于——缺少或没有合适的从计划管理到生产实现的系统方法。

- 生产计划管理是现代制造业企业的“心脏”，掌控营运、资金、物流、信息等动脉，正所谓“计划不对、努力白费”，其策略直接决定企业能否有效统筹资源，能否实现高效有序生产。

- 有条理的完成计划编制的任务是生产型企业的直接目标，为此加强实现单元的管控与生产计划本身同等重要，完成日任务、达成周计划、实现月计划、保证年目标！正所谓“日事日毕、日清日高”。

- 精准投入原材料，科学的利用物料资源，是现代企业主抓的一条管理任务，更是持续追求的一个改善目标。正所谓“改善即利润、效益来自于改善”！

学好本课程内容，导入满足市场需求的柔性生产模式，将彻底改变生产管理的乱相，使“资源不变、产出更多”的愿景在企业中得以真正的实现！！

课程大纲：

第一讲 现代制造型企业市场分析与生产管理模式

- 互动：现代制造型企业面临的挑战问题

- 互动：现代制造型企业“从订单到出货”的内部结构图

- 现代制造型企业生产模式

- 当前市场环境中的“少量多批+配套”带来的生产问题

- 【某汽车配件生产企业的变革案例——批量生产到柔性生产的过渡】

- 混合型生产特点——柔性生产计划特点（订单型+预测型）

- 计划管理的核心作用

- PMC——生管的工作职责与价值定位

- 生管的工作定位、工作目标

- 生管的能力与要求、工作职责

- 生管对生产的五重管理

- PMC——PC生产控制

- PMC——MC物料控制

第三讲 柔性生产计划编制、排程管理、瓶颈攻关

- 互动：计划管理问题点

- 常见生产型企业有多少种计划？

- 怎么做计划？如何保证计划？

- 计划如何执行？插单、改单如何处理？

- 现场如何落实计划？

- 保证计划的核心——MPS主生产计划

- 什么是MPS和为什么需要MPS

- MPS常态机制1——年度产品规划

- MPS常态机制2——季度、月度主生产计划

- MPS常态机制3——日程生产计划

- 保证计划的核心——唯一保证计划的方法是由“粗”到“细”

- 生产排程管理——原则依据、制定方法、应对方案

- 排单的原则与要点

- 标准产能计算（标准工时UPH）

- 【案例-某汽车散热器企业UPH案例】

- 计划优先规则制定

- 生产排程影响因素

生产排程十大常见问题

产销失调的解决方案

欠料对计划与交期的影响

生产进度落后及其解决对策

- 瓶颈攻克1——滚动计划模型生产协调框架

- 为什么需要滚动？

- 插单、改单生产异动处理机制

- 【案例-某汽车锻压零件生产企业生产插单、改单改善方案】

- 柔性的真正内涵

- 生产策略执行的核心手法——十六字方针

前推后拉

滚动排查

频繁调整

快速反应

【案例-某生产企业“旬计划、三日滚动、一日之内不调产”】

- 瓶颈攻克2——现场生产指令的处理框架

- 下达——开班公示指令

- 跟踪——班中跟踪指令

- 异常——指令异常处理

- 分析——月度案例分析

- 【案例-某生产型企业“拉式看板、异常处理机制、案例分析机制”】

- 瓶颈攻克3——生产线平衡

- 真假效率与浪费

- 线平衡价值（劳动力、设备动能、WIP在线物资品…….）

- 线平衡的基本步骤

- 【案例解析】

- 线平衡改善——ECRS法则

第四讲 物料需求计划管理、采购计划与管理、库存管控

- 物料计划基础要素

- 产品BOM清单

- 【案例-某厂产品BOM清单】

- MRP物料需求计划

- 【案例-某汽车总成厂MRP运算机制】

- 物料计划知识普及——毛需求

- 物料计划知识普及——净需求

- 物料管理知识普及——提前期

- 物料交期管理与优化

- 物料交货周期数据收集与分析（供应商产线产能认证）

- 采购计划的编制与执行

- 各类物料采购策略的制订（委外加工，采购经济批量核算、订购点核算、自制策略库存）

- 各类物料采购，外发加工周期的确认（单向跟催与双向交流）

- 延误交货分析与交期改善——物料的延误状态分析

- 延误交货分析与交期改善——供应商延误状态分析排行

- 延误交货分析与交期改善——延误供应商产能与交货能力再分析

- 延误交货分析与交期改善——供应商交货能力辅导与选别

- 物料存货管理

- 仓储管理要素——账物卡相符率

- 策略库存物料采购时机及库存方式确认；

- 库存控制与存量管制

- ABC分类控制法

- 呆滞物料处理与分析

- 如何建立物料控制的长效机制

- 定位(战略)与理性(配称)

- 精确的流程与细节的规范

- 健康的机制与良性的双向互动

- 不断的修正与升级

- 导入信息化系统——MRP\ERP

第五讲	日程计划高效实现——日事日毕、日清日高之六日工作法应用

- 计划的内涵与生产指令的制定

- 管理的目标

- 海尔OEC释义

- PDCA & SDCA

- 大目标：年度生产计划 月度生产计划

- 小目标：周生产计划

- 即时目标：日计划 & 时段计划分解

- 生产指令达成方法——【六日工作法】

- 生产指令如何实现？

- 日计划——每日工作任务分解

- 日备料——每日做好生产准备

- 日协调——每日信息快速传播

- 日攻关——每日打通管理瓶颈

- 日稽核——每日稽查、查反复、反复查

- 日考核——每日成果兑现

- 【案例-某企业生产日协调流程】

- 【案例-某企业生产绩效实现】

- 【案例-某企业生产日稽核流程】

第六讲 课程总结

讲师介绍：

沈怀金老师：

教育及资格认证：

- 高级精益培训师、咨询师

- 10年大型制造业管理经验

- 5年管理咨询和培训经验

- 曾任：深圳富士康科技集团制造总部 生管经理

- 曾任：香港贤景皮具（东莞工厂） PMC部总监

- 曾任：广东统仕汽车  信息化总指挥\信息总监

- 曾任：广瑞\平原\口口妙等驻厂管理咨询项目 项目经理\董事长顾问\总指挥

讲师经历及专长：

- 沈老师在10余年的南方工作经验中，沈老师从一线作业人员做起，历任辅导员、储备干部、班组长、QC品控员、IE工程师、生产主管、PMC计划主管、供应链主管，至今5年以上培训师、咨询师从业经验（含工作期间）。深入掌握日企、台企管理思想，专注生产制造型企业管理优化，精通“信息流、物资流、工艺流”，为累计超过300多家工厂提供调研诊断、现场咨询、培训等管理升级服务，结合中国企业实际情况，给出针对性解决方案，轻松实现高效管理。

培训风格：

- 培训现场生动有趣：采用讲师讲授、案例研讨、角色扮演、行动计划、情境模拟等多样化的方式，引导学员思考和掌握实用管理智慧。

- 培训成果现场转化：结合企业调研问题诊断，为需要加强企业系统管控能力给出实用解决措施，有效支持企业快速发展和综合绩效的快速实现，并帮助企业及时转化培训效果。

- 概念引进、强化意识：全面引进管理概念，强化管理意识和理念；

- 案例分析、吸取经验：结合经典管理案例，分析并讨论，问答结合；

- 结合实际、模拟练习：结合培训前的访谈调研，现场讨论分析，提出改进；

游戏结合、生动深刻：模拟练习分析，游戏分析，奖赏结合，脑力激荡。

联系方式：中企联企业培训网
咨询电话：010-62885261 传真：010-62885218
联 系 人：潘宏利 13051501222
电子邮箱：phL568@163.com
网 址：www.zqLpx.com

《多品种小批量的生产计划与排程管理》报名回执表

单位名称                    　  通讯地址                   　  　 邮编

联系人姓名                        职务                             电话

参会人姓名                      　职务                         　　手机

参会人姓名                      　职务                         　　手机

E-mail                                    是否预订房间        房间数量       订房日期

发票抬头

付款方式：现金□ 　汇款□　 支票□（在所选项上打“(”）　汇款金额             　汇款日期